个人工作周报

| 学号 |  | 姓名 | 钱文博 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组名： | Darling in the FranXX |  |  |
| 项目名称 | 东华大学在线点餐系统 |  |  |
| 报告周期 | 2026.10.27 — 2026.10.31 |  |  |
| 本周任务完成情况： 1. 权限与越权用例（补齐第 6 周的遗留项）：编写 smoke-authz.mjs，用 demo-user 与 demo-user-2 交叉访问地址、购物车、订单、支付、取消、催单，22 项全部被后端以“不存在或无权访问”拒绝，且被访问方数据未被改动。过程中发现自己的用例取错字段（order.number vs 契约 orderNumber）导致“替他人支付”属于假通过，修正后重跑才拿到真正的归属拒绝。 2. 异常与边界用例：新增 smoke-exceptions.mjs 覆盖空购物车下单、停售菜品加购、数量 0/100 越界、已完成订单再接单/再派送、重复支付幂等、取消规则（待付款/待接单可取消并置 payStatus=2 模拟退款），16 项通过；期间还纠正了自己对“已支付订单能否取消”的误判（属实现口径，不是缺陷）。 3. 浏览器级验证：装 Edge 156，用无头模式 + CDP 真实渲染两端页面、注入真实登录态，14 项通过并留 11 张截图（390/1280/320 三档）。据此发现并修复 320px 窄屏横向滚动（scrollWidth 382>320、“加入购物车”被裁切），登记为 F-08。 4. 浏览器点击流：新增 browser-flow.mjs 在浏览器里真点——登录→加入购物车→步进器 +1→去结算→提交订单→模拟支付→订单详情（待接单）→管理端登录→按订单号接单→派送→完成（后端 status=5）→新增菜品空表单校验→未登录守卫，14 项全通过。 5. 静态部署验证：新增 serve-dist.mjs + check-static-deploy.mjs，验证 dist 脱离 Vite 独立运行。第一轮就暴露真实冲突——前端产物与后端菜品图同用 /assets/ 前缀，反代把入口 JS 也转给后端导致 404 白屏，修正为“仅 /assets/*.svg 反代”后 13/13 通过，登记为 F-07。 6. 管理端分包：加 manualChunks，业务入口从 1.27 MB 降到 9.7 KB，element-plus / vue-vendor / axios 独立缓存。 7. 真实 Nginx 部署（本机已装 1.31.8）：新增 start-nginx.ps1 与 Windows 配置模板，生成 8081 用户端 / 8082 管理端 + 同源反代的配置，不改安装目录原 conf；nginx -t 通过，部署复测 13/13、浏览器复测 14/14。过程中解决两个真问题：双击 nginx.exe 起的是安装目录默认首页并残留 16 个进程；项目在 OneDrive\文档 下，Windows 版 nginx 报 1113 中文路径不可读（F-09），改为把 dist 复制到 ASCII 中转目录 C:\nginx-site。 8. 移动端适配与真机准备：查真机必踩点，补 viewport-fit=cover 与 van-tabbar safe-area-inset-bottom（iPhone 底部横条会压住导航），重新构建部署后复测仍 13/13 + 14/14；输出《真机访问验证清单》，含局域网地址、7 步排查顺序与 M-01~M-20 逐条检查。 9. 测试与验收文档：新写《系统测试报告》（六套件 116 项、关键验证点、测试自身发现的问题、未执行项）、《缺陷复测记录》（F-01~F-09 逐条复测方式与结论）、《部署与验收说明》（步骤、环境变量、13 项验收清单、真实 Nginx 第 7 节）与《课程技术报告》（14 章）；另写 PR 描述模板。 10. 工程化：新增 run-all-tests.ps1 一键回归（接口 37/22/16 + 静态部署 13 + 渲染 14 + 点击流 14），实测全绿；修了三个脚本 bug——参数默认值早于 env 加载导致“缺少管理员口令”、nginx -p 末尾反斜杠吞引号、taskkill 无进程返回非 0 中断脚本。 11. 版本管理：把越权、异常、点击流、部署四批改动分 4 次提交；GitHub 推送因网络多次被重置，重试后 main/develop 均已同步到最新提交，工作区保持干净。 风险和问题： 1. 契约遗留仍未闭环：F-01（购物车 amount 是单价）、F-03（dish/list 返回 DishVO）、F-04（缺菜品详情接口）、F-05（口味为 JSON 串）目前靠前端兜底，契约未修订；F-06（员工改密）缺接口。需组长确认口径，否则后续接手容易踩坑。 2. 真机验证仍未做：局域网已通（本机用 192.168.110.172:8081/8082 访问均 200，防火墙已放行 nginx），但手机实际打开、键盘遮挡、横屏、微信内置浏览器等 20 个点要人工走，清单已给，尚未执行。 3. HTTPS 未配置：目前只能 http 访问，局域网演示可以，作为“上线”不完整。 4. 环境限制带来的部署约束：项目在 OneDrive 中文路径下，Windows 版 nginx 读不了，必须走 ASCII 中转目录（F-09）；换机或换目录要重新确认。 5. 过程留痕不足：双方真实评审会议尚未召开，Git 上只有主线直提、没有 feature 分支与 PR 评审记录；课程若查“评审与留痕”，这两项是缺口。 6. 网络不稳定：GitHub 推送多次出现 connection reset，靠重试完成；后续大改前建议先确认能推上去。 7. 复用边界要在报告里说清：后端结构与基础业务参考“苍穹外卖”，本组增量（课程适配、服务端计价、状态机、双域令牌、两端前端）需与参考能力分开表述。 下周工作计划： 1. 用手机按 M-01~M-20 走查并截图，回填《真机访问验证清单》，把结果写进测试报告第 5 节。 2. 与组长逐条确认 F-01~F-06，修订 OpenAPI 后跑 run-all-tests.ps1 回归并更新复测记录。 3. 如课程要求，为内网演示加自签证书走 HTTPS，或在报告中说明限制。 4. 准备演示脚本：一条命令起后端 + nginx，按“用户下单 → 员工处理 → 统计”走一遍，控制在 3 分钟内。 5. 把技术报告导出 docx/PDF 并与周报、测试证据一起归档。 6. 补一次真实评审会（含纪要）与 feature 分支 PR，补齐 Git 留痕。 |  |  |  |