小组工作周报

| 组名： | Darling in the FranXX |
| --- | --- |
| 成员： | 刘晟玺（组长：总体方案、后端、数据库、OpenAPI 契约、文档整合） 钱文博（组员：两端前端、接口接入、联调、测试与部署） |
| 配置网址：(user/password） | 已在本机以真实 Nginx 1.31.8 部署并验收（2026-10-31）。局域网：用户端 http://192.168.110.172:8081、管理端 http://192.168.110.172:8082；本机：http://127.0.0.1:8081 / 8082。课程身份：用户 demo-user / demo-user-2，员工 admin；口令按课程要求单独传递，不写入本表。HTTPS 未配置。 |
| 项目名称 | 东华大学在线点餐系统 |
| 报告周期 | 2026.10.27 — 2026.11.02（第 5 周；截至 2026-10-31 实际完成以下内容） |
| 上周任务完成情况： 1. 测试补齐：新增越权用例（22 项，双身份交叉访问地址/购物车/订单/支付/取消/催单）、异常与边界用例（16 项，空车下单、停售加购、数量越界、非法状态迁移、支付幂等、取消规则），连同原有主流程 37 项，接口级共 75 项断言全部通过。 2. 浏览器验证：用 Edge 无头 + CDP 真实渲染两端页面（14 项、8 张截图）并做点击流（14 项、10 张截图），浏览器内完成“加购→结算→提交→支付→接单→派送→完成”闭环，后端状态落为 5；顺带发现并修复 320px 窄屏横向滚动（F-08）。 3. 部署落地：安装并配置真实 Nginx 1.31.8，新增启动脚本与 Windows 配置模板（8081 用户端 / 8082 管理端 + 同源反代），nginx -t 通过；部署复测 13/13、浏览器复测 14/14。解决两个真实问题：双击 nginx.exe 起默认首页并残留 16 个进程；项目在中文路径下 nginx 报 1113（F-09，改 ASCII 中转目录）。 4. 前端性能与移动端：管理端 vendor 分包，业务入口 1.27 MB → 9.7 KB；补 viewport-fit=cover 与 tabbar 安全区，避免 iPhone 底部横条压住导航；新增《真机访问验证清单》（M-01~M-20）。 5. 一键回归：新增 run-all-tests.ps1，一条命令跑完六套件（37/22/16/13/14/14 = 116 项），自动起停静态服务，实测全绿。 6. 文档交付：完成《系统测试报告》《缺陷复测记录》（F-01~F-09）《部署与验收说明》（含真实 Nginx 验收章节）《课程技术报告》（14 章）与 PR 描述；README 与文档索引同步；个人与小组周报补齐。 7. 版本管理：本轮 4 次提交，main/develop 均已推送至 GitHub，本地与远端一致；修复三个脚本缺陷（参数默认值早于环境加载、nginx -p 尾斜杠吞引号、taskkill 无进程中断脚本）。 8. 已知限制（如实记录）：HTTPS 未配置；真机（手机）验证未执行；契约 F-01~F-06 待组长修订；双方评审会议与 PR 记录仍缺。 风险和问题： 1. 契约遗留未闭环：F-01 购物车 amount 语义、F-03 列表返回类型、F-04 缺详情接口、F-05 口味编码、F-06 员工改密，前端目前兜底实现，需组长确认后统一修订并回归。 2. 真机未验：局域网链路已通（192.168.110.172:8081/8082 均 200，防火墙已放行 nginx），但手机上的键盘遮挡、横屏、微信内置浏览器等 20 个点仍需人工确认。 3. 部署环境约束：Windows 版 nginx 不支持非 ASCII 路径，项目位于 OneDrive 中文目录，必须经 ASCII 中转目录部署（F-09）；换机需重新确认。 4. 缺少 HTTPS：内网演示可接受，作为对外服务不完整。 5. 过程留痕：真实评审会未开、无 feature 分支与 PR 评审记录，课程若检查“评审与留痕”需补。 6. 复用边界：后端结构参考“苍穹外卖”，本组增量需在报告中与参考能力分开表述，避免夸大。 7. 网络波动：GitHub 推送多次 reset，靠重试完成；大改前先确认可推送。 下周工作计划： 1. 完成真机走查并回填清单，把结论写入测试报告。 2. 与组长确认契约问题并修订 OpenAPI，跑一键回归后更新复测记录。 3. 视课程要求补 HTTPS（自签）或明确写出限制。 4. 准备 3 分钟演示脚本（一键起服务，走下单→处理→统计），并导出技术报告 docx/PDF 归档。 5. 补一次真实评审会（含纪要）与 PR 记录，完善 Git 留痕。 6. 完整回归一次（116 项 + 部署 13 项）并冻结版本，作为答辩版本。 |  |