个人工作周报

| 学号 | 241310619 | 姓名 | 刘晟玺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组名： | Darling in the FranXX |  |  |
| 项目名称 | 东华大学在线点餐系统 |  |  |
| 报告周期 | 2026年10月20日—2026年10月26日 |  |  |
| 本周任务完成情况： 1. 已提前完成前四周本人交付材料：SRS、技术方案、数据库设计与SQL、OpenAPI接口文档及后端说明。 2. 完成Java后端及H5接口适配，涵盖登录鉴权、商品、购物车、地址、下单、模拟支付、管理订单及统计。 3. 补充资源归属校验、服务端计价、订单快照及事务处理，修复购物车数量和订单状态流转问题。 4. 自测记录显示Maven打包成功，50项测试通过；63个接口与OpenAPI静态匹配，不代表全部接口动态验收。 5. 整理后端运行说明、自测报告和前端交接清单，交由钱文博准备两端前端开发。 风险和问题： 1. 现有集成测试使用H2，真实MySQL、Redis、浏览器联调及Nginx部署尚未验收。 2. 队友接口评审、契约冻结与Git PR记录尚待实际执行，不能将文档成稿视为团队验收。 下周工作计划： 1. 向钱文博交接源码和OpenAPI，分批核对登录、用户点餐和管理功能的字段与调用规则。 2. 配合第5周前端开发，修复接口问题，更新契约与测试，准备真实环境联调。 |  |  |  |